## Slide 1
김충환 2025년 중점업무 보고서
개인별 MBO 실적현황
0 50 100
- 2주연동 소분 계획 프로그램 개발 | 
- BW CARE BackEnd API 개발 | 
- OneAsk 플랫폼 개발 | 
핵심업무1
- 2주연동 소분 계획 프로그램 개발
1. 2주 재고 관리 프로세스 추가
- 재고계산 프로세스 수정
2. 수주부족분 및 종속제품 계획 프로세스 정합성 개선
- 수주부족 및 종속제품 편성 프로세스 수정
3. 작업자 소분계획편성 VBA 프로그램 수정
- 작업자 편성 및 소분 수량 수정
4. 계획편성 자료 검토 및 프로그램 수정
- 편성품목 정보 검토 및 프로그램 수정
5. 프로그램 테스트 및 요청사항 반영
6. 정상가동
핵심업무2
- BW CARE BackEnd API 개발
1. Spring Boot 기반 프로젝트 구조 설계
2. 온프레미스 운영환경 구성
3. 사용자 인증(JWT) 및 권한 분리 구조 구축
4. 멀티 DB 연동 및 트랜잭션 처리
5. 다양한 업무 연계 API 모듈화 개발
핵심업무3
- OneAsk 플랫폼 개발
1. 기획 및 설계
2. 개발 환경 설정
- API 서버 테스트 및 API KEY 테스트
3. AI/RAG 처리 환경 설정
- 문서 업로드 및 백터DB화 테스트

## Slide 2
3분기 실적 | 향후계획
■ 2주연동 소분 계획 프로그램 개발(진행률: 100%) 1. 2주 재고관리 집계 및 정합성 개선(2/20) 2. 작업자 소분계획편성 VBA 프로그램 수정(3/27) 3. 계획편성 자료 검토 및 프로그램 수정 (4/22) 4. 프로그램 테스트 및 요청사항 반영(4/29) 5. 정상가동(4/30~) ■ BW CARE BackEnd API 개발(진행률: 100%) 1. 프로젝트 구조 설계 및 운영환경 구성 (4/9) 2. 사용자 인증 및 권한 분리 구조 구축 및 포맷적용 (4/22) 3. 멀티DB 연동 및 트랜잭션 처리 (5/23) 4. 다양한 업무 연계 API 모듈화 개발 (6/10) ■ OneAsk 플랫폼 개발(진행률: 36.86%) 1. 기획 및 설계 - 사업 계획서 작성(7/24) 2. 개발환경 설정 - 벡터DB/GPT API 설정 및 테스트(9/5) 3. AI/RAG 처리 환경 설정 - 문서 업로드 및 벡터 DB화 처리(9/26) | ■ OneAsk 플랫폼 개발(진행률: 36.86%) 1. AI/RAG 처리 환경 설정 - 임베딩 모델 적용 및 벡터 저장소 연결(~10/15) 2. RAG 기술 구현 - GPT 질의 플로우 구현 및 RAG 재처리 설계(~11/24) 3. BW CARE 앱 연동 - API 연결 및 화면 테스트(~12/5) 4. 문서관리 기능 구현 및 MVP기능 테스트(~12/31)
김충환 2025년 중점업무 보고서